МОО ТОС «Центральная  усадьба-АМО»

Победитель конкурса по проекту

сохранение исторической памяти

Проект

Вспомним всех поимённо-2

Срок реализации проекта

01.04.2024 - 01.07.2024

В рамках реализации проекта в период с 15   апреля  по 24  мая  2024  года было приобретено у Индивидуального  предпринимателя  Зима  Дмитрий Юрьевич  сварное ограждение секций  с пиками в количестве 44 шт, столбы ограждения в количестве 45 шт, калитка ограждения сварная с пиками в количестве 1 шт. Для  бетонирования столбов  безвозмездно  было передано жителями  поселения  8 кубов песка и  6 мешков цемента.

Также с 01  мая   по 31   мая  2024  года были  проведены  субботники, на которых жителями были высажены рассада цветов и саженцы деревьев. Рассаду цветов безвозмездно предоставили  жители посёлка "АМО"

В период с  27 мая 2024 года  по 17 июня 2024 года  силами добровольцев был произведен демонтаж старого ограждения и монтаж  нового ограждения секциями и установлена калитка.

До установки нового ограждения                                                  После установки нового ограждения